27.11.2024

Hr. Jüri Orlov

Riigimetsa Majandamise Keskus

Ehitustööde Töövõtuleping nr. 9-15/2024/22

Tähtaja pikendamise taotlus

Käesolevaga esitame taotluse pikendada Riigimetsa Majandamise Keskus ja OÜ Aruna-Ehituse poolt sõlmitud Lepingu 9-15/2024/22 tähtaega kuni 16.12.2024. Põhjuseks on katuse valtsplekitööde teostamiseks vajalike oskustega tööjõu vähesus ja keerukus, mistõttu tööde korrektne lõpetamine võtab arvatust rohkem aega.

Lugupidamisega,

Arunas Buga

juhatuse liige

Aruna-Ehitus OÜ