MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts

Puiestee põik 2b

61001 Rõngu

Tel. 56 56 97 66

e-post: rongu.vabatahtlik@elva.ee

Eesti Päästeametile                                                	                             20.12.2023

TAOTLUS

MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselt taotleb Eesti Päästeametilt riigieelarvelise toetuse lepinguga NR 6.4-2.3/252ML määratud rahaliste vahendite (summas 13 742 EUR) kasutamise edasilükkamist kuni 2024 aasta lõpuni. Toetuses määratud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise edasilükkamise vajadus on tingitud uue depoohoone esimese ehitushanke ebaõnnestumisest. Planeeritud oli läbi viia sätestatud korras hange ehitaja leidmiseks, seejärel sõlmida hanke võitjaga leping ja alustada ehitustegevust 2023 aastal. Kuna esimene hange ebaõnnestus ja tuli tühistada, siis ehitusega 2023. aastal alustada ei ole võimalik.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Kristjan Meister 
juhatuse liige