Puudused:

1. Rajatud kruuskate vajab täiendavat tihendamist ja profileerimist, kohati täiendavat materjali;
2. Murukülv
3. Koostada tähispostide ja teisaldatava liiklusmärgi kasutus- ja hooldusjuhend.

Märkuste likvideerimise tähtaeg :

* Kruuskatte profileerimine - 15.05.2026;
* Murukülv – 15.05.2026
* Kasutus- ja hooldusjuhend liikluskorraldusvahenditele – 30.12.2025