|  |
| --- |
| Protokoll nr 2 |
| **Projekt: 2024\_0064 Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering** |  |
| Teema: Juhtrühmakoosolek |  |
| Kuupäev: 01.10.2024, 9.00-9.40 |  |
| Asukoht: MS Teams |  |
| Protokollija: Evelin Kuusik |  |
| Kadi-Kaisa Kaljuveer – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM)  Heddy Klasen – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium  Antti Pääsukene – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium  Raine Viitas – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium  Merlin Rosenberg – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium  Priit Heinla – Elering AS  Pavel Solovjov – Elering AS  Viktoria Muske-Vidjajev – Elering AS  Margit Tennokene – Kliimaministeerium  Ülle Luks – Kliimaministeerium  Nikon Vidjajev – Kliimaministeerium  Karel Lember – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  Irma Pakkonen – Keskkonnaamet  Märt Öövel – Keskkonnaamet  Reet Roosalu – Maa-amet  Natalja Šubina – Terviseamet  Merilin Kraun - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  Silja Möllits – Muinsuskaitseamet  Katrin Koit – Muinsuskaitseamet  Tiit Harjak – Transpordiamet  Andres Käosoo – Politsei- ja Piirivalveamet  Priit Alekask – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus  Tiit Kaasik – Eesti Geoloogiateenistus  Kalle Toomet – Eesti Linnade ja Valdade Liit  Tiina Tubli – Põllumajandus- ja Toiduamet  Triin Koorits –Skepast&Puhkim OÜ (SKPK)  Evelin Kuusik –Skepast&Puhkim OÜ  Veronika Verš –Skepast&Puhkim OÜ |  |
| Järgmine koosolek: juhtrühmakoosolek **jaanuar 2025** |  |

**Päevakava:**

1. Koosoleku avamine
2. LS ja programm
3. Edasine protsess
4. Küsimused ja avatud arutelu

Kadi-Kaisa Kaljuveer REM-ist avas koosoleku.

Triin Koorits SKPK-st tutvustas valminud REP lähteseisukohti ja programmi. Peale dokumendiga tutvumist ootab SKPK ettepaekuid.

Kadi-Kaisa rääkis REP ajakavast ja edasisest protsessist ning ühtlasi informeeris LS ja programmi avalikustamise toimumise aegadest ja kohtadest.

Priit Heinla Eleringist rääkis, mis hakkab toimuma peale REP kehtestamist ja miks trassi väljaehitamine võtab veel ca 7 aastat ehk 2033. aastal oleks võimalik taristu valmis saada.

Heddy Klasen: Miks Elering ei hakka paralleelselt projekteerima ja maid ostma?

Priit Heinla: Saame ainult konkreetsele alternatiivile projekteerima hakata ja peale REP kehtestamist maakasutuse lepinguid sõlmima. Planeeringu käigus tehakse eskiisprojektid ehk mingi projekteerimine käib.

Heddy Klasen: Muhumaal ainult üks kaablialternatiiv, kas sinna ei saa ka siis tegevusi tegema hakata?

Priit Heinla: Planeeringu käigus võib selguda, et kaabli asukoht võib muutuda, nt mõne keskkonna objekti pärast. KMH peab leidma trassi täpse asukoha.

Triin Koorits: Täna me juba tegeleme visandamisega, et jõuaksime LÜ ja uuringute vajaduseni võimalikult täpselt. Kui liigiekspert ütleb, et kuskilt ei saa, siis tegelikult need trassid koguaeg muutuvad, kuna igast valdkonnast võib tulla välja asjaolusid, miks need muutuvad, mistõttu pole mõistlik ka sõlmida etteruttavalt kokkuleppeid maaomanikega.

Priit Heinla: Trass saab oma tõelise kuju alles peale ehitushanke toimumist.

Triin Koorits: Olulisemad kohad projektis on järgmise aasta algul, kui tutvustame trassikoridoride alternatiive, kus me soovime saada tagasisidet erinevate osapoolte käest.

Nikon Vidjajev: Kaugel lätlased on?

Priit Heinla: Kuigi see käesolevat planeeringut ei puuduta, on Läti pool oma maismaa planeeringut alustamas. Protsess on teistsugune. Oleme nendega pidevas kontaktis.

Protokolli lisad:

1. Salvestis
2. Ettekanne