|  |
| --- |
| Protokoll nr 2 |
| **Projekt: 2024\_0064 Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering** |  |
| Teema: Juhtrühmakoosolek |  |
| Kuupäev: 01.10.2024, 9.00-9.40 |  |
| Asukoht: MS Teams  |  |
| Protokollija: Evelin Kuusik |  |
| Kadi-Kaisa Kaljuveer – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (REM)Heddy Klasen – Regionaal- ja PõllumajandusministeeriumAntti Pääsukene – Regionaal- ja PõllumajandusministeeriumRaine Viitas – Regionaal- ja PõllumajandusministeeriumMerlin Rosenberg – Regionaal- ja PõllumajandusministeeriumPriit Heinla – Elering ASPavel Solovjov – Elering ASViktoria Muske-Vidjajev – Elering ASMargit Tennokene – KliimaministeeriumÜlle Luks – KliimaministeeriumNikon Vidjajev – KliimaministeeriumKarel Lember – Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumIrma Pakkonen – KeskkonnaametMärt Öövel – KeskkonnaametReet Roosalu – Maa-ametNatalja Šubina – TerviseametMerilin Kraun - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetSilja Möllits – MuinsuskaitseametKatrin Koit – MuinsuskaitseametTiit Harjak – TranspordiametAndres Käosoo – Politsei- ja PiirivalveametPriit Alekask – Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusTiit Kaasik – Eesti GeoloogiateenistusKalle Toomet – Eesti Linnade ja Valdade LiitTiina Tubli – Põllumajandus- ja ToiduametTriin Koorits –Skepast&Puhkim OÜ (SKPK)Evelin Kuusik –Skepast&Puhkim OÜVeronika Verš –Skepast&Puhkim OÜ |  |
| Järgmine koosolek: juhtrühmakoosolek **jaanuar 2025** |  |

**Päevakava:**

1. Koosoleku avamine
2. LS ja programm
3. Edasine protsess
4. Küsimused ja avatud arutelu

Kadi-Kaisa Kaljuveer REM-ist avas koosoleku.

Triin Koorits SKPK-st tutvustas valminud REP lähteseisukohti ja programmi. Peale dokumendiga tutvumist ootab SKPK ettepaekuid.

Kadi-Kaisa rääkis REP ajakavast ja edasisest protsessist ning ühtlasi informeeris LS ja programmi avalikustamise toimumise aegadest ja kohtadest.

Priit Heinla Eleringist rääkis, mis hakkab toimuma peale REP kehtestamist ja miks trassi väljaehitamine võtab veel ca 7 aastat ehk 2033. aastal oleks võimalik taristu valmis saada.

Heddy Klasen: Miks Elering ei hakka paralleelselt projekteerima ja maid ostma?

Priit Heinla: Saame ainult konkreetsele alternatiivile projekteerima hakata ja peale REP kehtestamist maakasutuse lepinguid sõlmima. Planeeringu käigus tehakse eskiisprojektid ehk mingi projekteerimine käib.

Heddy Klasen: Muhumaal ainult üks kaablialternatiiv, kas sinna ei saa ka siis tegevusi tegema hakata?

Priit Heinla: Planeeringu käigus võib selguda, et kaabli asukoht võib muutuda, nt mõne keskkonna objekti pärast. KMH peab leidma trassi täpse asukoha.

Triin Koorits: Täna me juba tegeleme visandamisega, et jõuaksime LÜ ja uuringute vajaduseni võimalikult täpselt. Kui liigiekspert ütleb, et kuskilt ei saa, siis tegelikult need trassid koguaeg muutuvad, kuna igast valdkonnast võib tulla välja asjaolusid, miks need muutuvad, mistõttu pole mõistlik ka sõlmida etteruttavalt kokkuleppeid maaomanikega.

Priit Heinla: Trass saab oma tõelise kuju alles peale ehitushanke toimumist.

Triin Koorits: Olulisemad kohad projektis on järgmise aasta algul, kui tutvustame trassikoridoride alternatiive, kus me soovime saada tagasisidet erinevate osapoolte käest.

Nikon Vidjajev: Kaugel lätlased on?

Priit Heinla: Kuigi see käesolevat planeeringut ei puuduta, on Läti pool oma maismaa planeeringut alustamas. Protsess on teistsugune. Oleme nendega pidevas kontaktis.

Protokolli lisad:

1. Salvestis
2. Ettekanne