EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT

02.09.2024a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Liikmed:

- Tellija esindaja      	Aili Küttim,  RMK

- Tellija esindaja      	Üllar Soonik,  RMK

- Töövõtja esindaja		Harri Tammsalu,  ERJ Teenused OÜ

- Omanikujärelevalve         Kaido Liik, Viastark OÜ

KOMISJON KONSTATEERIB:

- PEATÖÖVÕTJA

ERJ Teenused OÜ reg.nr. 12145653

on esitanud vastuvõtuks:

Objekt: Vanajõeoru õpperaja rekonstrueerimine

Tööde täitmise tähtaeg 31.10.2024 a.

(kuupäev)

Tööde algus 11.06.2024 a.

(kuupäev)

Tööde lõpp 30.08.2024 a.

(kuupäev)

Garantiiaeg 2 aastat.

- Esimene garantiiülevaatus toimub juunis 2025a.

- Teine garantiiülevaatus toimub juunis 2026a.

2. KOMISJONI OTSUS

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse –ja liiklusohutusnõuetele.

Komisjoni liikmed:

/allkirjastatud digitaalselt/