Hr Tanel Stroo                                                                                                 		09.10.2025

Omanikujärelevalve insener

Novica OÜ

Hr Heiko Ojavee

Tellija esindaja

Transpordiamet

Tee ajutise sulgemise loa tähtaja pikendamise taotlus

Objekt: Riigitee 17159 Unukse-Mahu tee km 1,25 asuva truubi asemele silla ehitamine

Seoses ettenägematute tööde tekkimisega ehitusobjektil (vaiade erilahenduse projekteerimine ja teostamine ning teraskaare raudbetoonist servaprusside otsaseinte projekteerimine ja ehitamine) palume pikendada tee ajutise sulgemise luba kuni 21.11.2025.

Lisad nr. 1 – Unukse-Mahu tee silla ehitamise kalendergraafik seisuga 07.10.2025

Maksim Sarajev

Projektijuht

Nordpont OÜ