KINNITATUD

RMK riigihangete osakonna juhataja

käskkirjaga nr 1-47.2721

## Hanke nimetus ja viitenumber

* 1. Hanke nimetus: **Istutustööd Kagu piirkonnas 2023**
  2. Riigihanke viitenumber: 254795
  3. Klassifikatsioon: 77230000-1 Mitmesugused metsandusega seotud teenused
  4. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus

## Hanke läbiviija

RMK riigihangete osakond

## Info hanke kohta

## hankedokumendid, tehniline info

Hange viiakse läbi riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR). Hankes osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi eRHRi peavad pakkujad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel.

Kõik selgitused huvitatud isikutelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks eRHR kaudu. Pärast teate avaldamist või dokumendi lisamist saadab eRHRi süsteem automaatteavituse registreeritud isikutele. Samuti esitab hankija kõik otsused pakkujatele eRHR süsteemi kaudu, mille lisamise kohta saadab eRHRi süsteem automaatteavituse.

### pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt eRHRi keskkonna kaudu aadressil [https://riigihanked.riik.ee](https://riigihanked.riik.eehanketeates) hanketeates toodud ajaks.

### pakkumuste avamine

Pakkumused avatakse hankija poolt eRHRi keskkonnas hanketeates toodud aja saabumise järel.

## Hanke tehniline kirjeldus

* 1. Avatud menetlusega hanke tulemusel tellitakse (metsa)istutustöid RMK Kagu piirkonnas hankelepingute (raamlepingute) alusel 2023 aastal. Hankijal on õigus oma äranägemisel kuni kolme aasta jooksul peale hankelepingu (raamlepingu) sõlmimist viia läbi kordushankeid väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlustena RHS § 49 lg 5 alusel selleks, et tellida samalaadseid metsaistutusteenuseid esialgsetelt töövõtjatelt kooskõlas esialgse hanke tervikliku tööülesandega.
  2. Tööde teostamise asukohaks on valdavalt vastavas hankeosas määratletud ala, aga vajadusel vastavalt kogu RMK Kagu piirkond. Ala määratlemine hankedokumendis tähendab eelkõige, et valdav osa teenustest osutatakse nimetatud alal, kuid vajadusel ka mujal RMK Kagu piirkonnas, eelkõige samas või lähedases asukohas. Hankija ei ole raamlepingu täitmisel seotud lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu raamlepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem. Hankijal on õigus kokkuleppel töövõtjaga tellida raamlepingu alusel tellitavast mahust (Lisa 1 töömahud) enam istutustöid kuni 30 % ulatuses järgnevate põhjuste esinemisel:
     1. samas hankeosas sõlmitud muu lepingu täitmisel või muus hankeosas sõlmitud, kuid lähikonnas täidetava lepingu täitmisel või muu hankemenetluse tulemusena sõlmitud, kuid lähikonnas täidetava sarnaste teenuste lepingu täitmisel on ilmnenud sellised asjaolud, mis annavad hankijale põhjendatud aluse kahelda ühe või mitme sellise lepingu nõuetekohases või õigeaegses täitmises ning selle tõttu on või võib olla sattunud ohtu sama istutusperioodi jooksul kogu hankija poolt määratava taimekoguse istutamine või sellise taimekoguse istutamine võimalikult suures ulatuses, või;
     2. hankija poolt riigimetsa majandamiseks vastu võetud otsuste, eelkõige raietegevust, raiesmike taasmetsastamist ja selleks kasutatavaid puuliike puudutavate otsuste tulemusena tekib hankijal vajadus lepingute kehtivusajal muuta hanke alusdokumentides sätestatud hankeosade istutusmahtusid ning see toob kaasa vajaduse täiendavate istutusmahtude tellimiseks.
  3. Hankemenetlus on jagatud **13 (kolmeteistkümneks) osaks:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hankeosa nr** | **Hankeosa** | **Hankeosa eeldatav maksumus** | **Hankeosa maksimaalne võimalik kogumaksumus** |
| 1 | Ida-Jõgevamaa | 70 166 | 94 000 |
| 2 | Lääne-Jõgevamaa | 85 759 | 115 000 |
| 3 | Kirde-Tartumaa | 70 166 | 94 000 |
| 4 | Lõuna-Tartumaa | 124 740 | 167 000 |
| 5 | Edela-Tartumaa | 54 574 | 73 000 |
| 6 | Lõuna-Põlvamaa | 31 185 | 42 000 |
| 7 | Edela-Põlvamaa | 46 778 | 63 000 |
| 8 | Põhja-Põlvamaa | 109 148 | 146 000 |
| 9 | Lõuna-Valgamaa | 93 555 | 125 000 |
| 10 | Põhja-Valgamaa | 218 295 | 291 000 |
| 11 | Lõuna-Võrumaa | 23 389 | 32 000 |
| 12 | Lääne-Võrumaa | 85 759 | 115 000 |
| 13 | Põhja-Võrumaa | 46 778 | 63 000 |

* 1. Igas hankeosas tellitakse istutustöid kuni hankija poolt määratava mahuni. Hankeosa jaguneb 21 000 taime istutusmahu kaupa pakutavateks mahuosadeks (1 mahuosa on 21 000 taime istutusmaht, 2 mahuosa on 42 000 taime istutusmaht jne.). Edukate pakkujate arv selgub pakkumuste hindamise käigus ja määratakse kindlaks pakkumus(t)e edukaks tunnistamise otsuses. Hankija ei ole kohustatud tunnistama pakkumusi edukaks ega sõlmima lepinguid hankemenetluses pakutavast teenuse hinnast sõltumata, s.o hankija jaoks liiga kõrge hinnaga teenust ei ole hankija kohustatud tellima.
  2. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele hanke osale; pakkuja võib esitada ühe või mitu pakkumust. Pakkumus tuleb esitada vähemalt 1 mahuosa istutamise kohta aastas (21000 taime) ja pakkuja soovi korral sellele lisaks pakkuja enda valikul täiendavale mahuosade arvule (pakkumuse lisakogus); erinevate hankes tellitavate istutustööde liike sealjuures ei eristata.
  3. Igas hankeosas sõlmitavate raamlepingute arv sõltub eri pakkujate poolt antud hankeosas pakutud kogustest (mahuosade arvust) ning selgub pakkujate edukaks tunnistamisel. Istutustöid tellitakse olenevalt hankemenetluse kulgemisest alates 01.04.2023.a. kuni 31.12.2023.a, võimalusel võib teenuse tellimisega alustada enne 01.04.2023.a. Hankemenetluse kulgemise pikenemisel üle 01.04.2023.a, võib lepingu sõlmida hiljem. Nimetatud ajavahemiku jooksul ei tellita istutustöid kogu ajavahemiku jooksul ühtlaselt, vaid kevadisel ja sügisesel istutusperioodil, ainult kevadisel istutusperioodil või ainult sügisesel istutusperioodil.
  4. Võimalikud hankes tellitavad istutustööde liigid ja nende iseloomustus:
     1. **Istutamine** (IS) – metsataimede istutamine ettevalmistatud või ettevalmistamata pinnasele. Istutatav puuliik ja taimede arv määratakse Tellija poolt. Raiesmikul looduslikku uuenemist valdavalt ei esine.
     2. **Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine** **istutusega** (LUK-IS) – metsataimede istutamine ettevalmistatud või ettevalmistamata pinnasele. Istutatav puuliik ja taimede arv määratakse tellija poolt. Taimede algtihedus on madalam, raiesmikul võib esineda looduslikku uuendust.
     3. **Metsauuenduse täiendamine** (MUT)– metsataimede istutamine ettevalmistamata või harva ka ettevalmistatud pinnasele, juba eelnevalt istutatud raiesmike täiendamine, taimede istutamine kasvavate taimede vahele. Istutatav puuliik ja taimede arv määratakse tellija poolt.
  5. Istutustööde üldine kirjeldus
     1. Istutatavad taimed annab hankija, muudest allikatest pärinevate metsataimede istutamine ei ole lubatud.
     2. Istutatavate taimede liik, tüüp ja ligikaudsed kõrgusvahemikud on alljärgnevad:
        1. Mänd (MA) suletud juurekavaga ehk potitaim: 8-35 cm;
        2. Kuusk (KU) suletud juurekavaga ehk potitaim: 18-60 cm;
        3. Kuusk (KU) avajuurne taim: 20-70 cm;
        4. Kask (KS) suletud juurekavaga ehk potitaim: 40-120 cm;
        5. Kask (KS) avajuurne taim: 50-180 cm;
        6. Must lepp (LM) avajuurne taim: 25-180 cm;

Hankija annab endast parima, et taimed vastavad eelpooltoodud ligikaudsetele kõrgusvahemikele ning varieeruvus võib esineda mitteolulisel määral, mis ei mõjuta tööprotsessi keerukust.

* + 1. Taimede transport ja üleandmine toimub hankija poolt jooksvalt edastatud informatsiooni alusel kokkuleppel töövõtjaga ja taimede koguste alusel kolmel viisil:
       1. hankija korraldab taimede transpordi ja veab taimed istutuse tööobjekti vahetusse lähedusse – istutamisel rakendub ilma veota hind;
       2. hankija korraldab taimede transpordi ja veab taimed töövõtja lattu, töövõtja veab taimed tööobjektile – istutamisel rakendub veoga hind;
       3. töövõtja korraldab taimede transpordi hankija taimlast või hankija laost – istutamisel rakendub veoga hind.
    2. Töövõtja peab käitama istutuspiirkonnas taimede ladustamiseks sobilikku ladu, mis vastab vähemalt järgnevatele nõuetele:
       1. Lao täpne asukoht, s.h koordinaadid, ja kirjeldus (vähemalt järgnevate alapunktide nõuetele vastavuse osas) on hankijale teatatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks. Lao asukohta ega põhiomadusi ei või ilma hankijaga kooskõlastamata istutusperioodil muuta;
       2. Lao mahutavus peab olema vähemalt ühe poolhaagisega veoauto koormatäie suurusele kogusele (ca 60 000 taime) üheaegselt;
       3. Laos peab olema võimalik tagada varjutus päikesevalguse ja sademete eest kõigile ladustatavatele taimedele – nt ajutine telk, kuur, garaaž vms;
       4. Laos peab olema võimalik lihtsate meetmetega vältida taimede ülekuumenemist ja kuivamist;
       5. Laos peab olema võimalik taimi kasta (niisutada);
       6. Laos peab olema tagatud taimede säilimine, s.h kaitstus varguse jms eest, samuti ei tohi lao asukohas taimedele toimida sellised mõjurid, mis olemuslikult võivad tuua taimedele kaasa kahjulikke tagajärgi (nt, kemikaalide aurude mõju vms);
       7. Lao asukohas peab olema tagatud juurdepääs erinevate transpordivahenditega, s.h kindlasti peab olema tagatud juurdepääs ja manööverdamisvõimalus poolhaagisega veoautole taimede veoks;
       8. Lao asukohas peab olema tagatud Töövõtja poolne taimede maha laadimise võimekus koorma saabumise ajal eeldusel, et tarne aeg on täpsustatud hiljemalt eelneval päeval;
       9. Laole peab olema tagatud hankija esindaja juurdepääs pisteliste kontrollide teostamiseks taimede säilimise ja hoiutingimuste kontrollimiseks.

* + 1. Töövõtja vastutab taimede istutuseelse säilimise eest oma laos ning samuti taimede transpordi korral istutuse tööobjekti vahetusse lähedusse sellises taimede asukohas alates taimede saabumisest töövõtja lattu või istutuse tööobjekti vahetusse lähedusse ning taimede nendes asukohtades mahalaadimisest. Töövõtja poolse transpordi korral hankija taimlast või hankija laost vastutab töövõtja taimede istutuseelse säilimise eest alates taimede töövõtja valdusesse üleandmise hetkest hankija taimlas või hankija laos.
    2. Hankijal on õigus nõuda töövõtjalt tema vastutusel olnud kahjustunud, hukkunud, kadunud või varastatud taimede maksumuse hüvitamist RMK taimede hinnakirja kahekordse hinna alusel.
    3. Töövõtja teostab tervikliku tööülesandena istutustöid hankijapoolse üldise juhtimise ja järelevalve all, korraldades ja viies iseseisvalt läbi istutustööde tööprotsessi erinevaid osi. Hankija ei esita hankes nõuet teatud kindla arvu tööliste kaasamiseks iga pakutud ja edukaks osutunud mahuosa kohta (1 mahuosa=21 000 taime) istutamise kohta aastas, piisava arvu vajaliku tööjõu olemasolu tagamine on töövõtja riisiko. Siiski võtab hankija temale teadaolevaid ning vajadusel lepingu täitmise käigus või lepingu alusel saadud andmeid kaasatava tööjõu olemi kohta arvesse otsustamaks, milline on või võib olla töövõtja tõenäoline suutlikkus lepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Hankija pikaajalise kogemuse põhjal on ühe töölise poolt ligikaudu 6 nädala pikkuse kevadise istutusperioodi jooksul istutatavate taimede arv keskmiselt 21 000, sellest oluliselt erinevad istutamisjõudluse näitajad võivad hankija jaoks tõenäoliselt osundada võimalikele probleemidele lepingu nõuetekohasel täitmisel. Töövõtja tagab valmisoleku istutustööde teostamiseks kogu istutusperioodi jooksul, sh vajaliku tööjõu olemasolu ja valmisoleku istutusperioodil iga nädal arvestusega, et lepingu alusel määratud istutusperioodi töömaht jagatakse 6-le nädalale.
    4. Töövõtjal peab olema navigeerimisoskus ja vastav tehniline võimekus, leidmaks iseseisvalt istutuse tööobjektid looduses hankija poolt edastatavate koordinaatide vm ruumiandmete alusel.
    5. Töövõtjal peab olema valmidus kasutada kaasaegseid asjakohaseid elektroonilisi seadmeid andmete saamiseks ja edastamiseks. Selliste seadmete miinimumnõuded andmevahetuseks hankijaga on järgnevad:
       1. puutetundlik nutitelefon või tahvelarvuti geopositsioneerimise võimalusega, ja;
       2. vähemalt operatsioonisüsteem Android 6.0, ja;
       3. vähemalt 3G võrguühendus.

* + 1. Juhul, kui andmevahetuseks on vajalik spetsiaaltarkvara, annab hankija selle töövõtjale tasuta kasutamiseks.
    2. Töövõtja on kohustatud tarkvarade arenemisel ja riistvara nõuete muutumisel lepinguperioodil kaasajastama oma vastava võimekuse, konsulteerides selleks hankijaga.
    3. Töövõtja on kohustatud suutma vastu võtta taimed ja need maha laadima valdavalt tavapärasel tööajal ja kokkuleppel ka väljaspool seda;
    4. Töövõtjal peavad endal olema istutuse teostamiseks vajaminevad töö- ja isikukaitsevahendid, s.h vähemalt labidad, ämbrid, kindad ja kirved või kiinid vms taimede juurde kärpimiseks. Kasutusse saadud hankija vahendid tuleb nende kasutuse lõppemise järgselt vastaval istutusperioodil hankijale töökorras olekus tagastada, katkised elemendid asendada või nende maksumus hüvitada rahas. Kasutusse saadud vahendeid ei ole lubatud kasutada muul eesmärgil, kui ainult hankijale istutustööde teostamisel.
    5. Töövõtjal peab endal olema võimalik kasutada taimede transportimise vahendeid (nt veoauto, haagis), s.h vajaduse korral eritehnikat (nt ATV vm) taimede transpordiks nii hankija taimlast või hankija laost kui ka taimede transpordiks vahetult istutuse tööobjektile nii töövõtja enda laost kui ka istutuse tööobjekti vahetust lähedusest taimede vastuvõtmise asukohast.
    6. Töövõtja esindaja peab kasutama andmevahetusel hankijaga ja tööde korraldamisel suhtluskeelena eesti keelt. Töövõtja peab tagama, et tema laos, taimede vastuvõtmise asukohas tööobjekti vahetus läheduses ja istutuse tööobjektil vahetult töötavatest isikutest vähemalt üks isik igakordses töö tegemise asukohas on võimeline saama hankija esindajate eestikeelsetest korraldustest aru ja teistele sama töövõtja esindajatele ja/või töötajatele edastama, samuti andma asjakohast tagasisidet eesti keeles.
    7. Töövõtjal ei ole lubatud anda lepingust tulenevaid kohustusi üle kolmandatele isikutele, s.h alltöövõtjatele ilma hankija kirjaliku nõusolekuta.
    8. Töövõtja peab esitama lepingu täitmise alustamise ajaks hankijale selleks ajaks teadaolevate lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teave nende seaduslike esindajate kohta, samuti esitama sama teabe ka iga lisanduva alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu täitmisel ja kelle kohta pole hankijale lepingu täitmise alustamise ajaks teavet esitatud.
    9. Töövõtja teostab istutustööd vastavalt hanke alusdokumentides esitatud nõuetele ja tingimustele, sealhulgas:
       1. kui taimed ei ole hankija poolt veetud istutuse tööobjektile, transpordib taimed istutuse tööobjektile konkreetse objekti jaoks vajalikes kogustes vastavalt hankija poolt etteantud andmetele; ülejäänud taimed transpordib tagasi lattu või hankija osundatud muusse kohta (nt teisele istutuse tööobjektile);
       2. korraldab ja tagab taimede istutuseelse säilimise, s.h igasuguse enda poolt korraldatud transpordi käigus ja istutuse tööobjektil kohapeal;
       3. käitleb taimi ja taimede pakendeid hoolikalt ning säästlikult selliselt, et võimaldada plastikust pakkekottide korduvkasutust võimalikult suuremas ulatuses;
       4. vajadusel kärbib istutuseelselt avajuursete taimede juuri selleks sobilikus ja taimi mittekahjustavas ulatuses;
       5. istutab taimed selleks hankija poolt antavate juhendite ja muude andmete kohaselt, kasutades taimeliigile ja –tüübile iseloomulikke ja sobivaid töövahendeid ja -võtteid;
       6. korraldab ja tagab taimede pakendite ja muu prügi koristamise istutuse tööobjektilt, tagastab taimede pakendid hankijale;
       7. esitab hankijale istutusperioodil sagedusega vähemalt üks kord nädalas ülevaate teostatud istutustööde mahtudest.
  1. Teenust osutatakse vastavalt Lisa 1 – Raamlepingu vormile. Lepingus on kirjeldatud teenuste osutamise täpsemad tingimused, lepingu lisades on kirjeldatud teenuste tasustamise hinnaraamistik, samuti teenuse osutamisel kehtivad nõuded, sh keskkonnanõuded.
  2. Raamlepingu (hankelepingu) täitmisega kaasnevad tulenevalt RMK poolt järgitavatest keskkonna-, kvaliteedi- jm nõuetest muuhulgas alljärgnevad õigused ja kohustused (täpsustatud lepingu vormis):
     1. RMK-l on õigus taotleda Maksu- ja Tolliametilt töövõtja maksusaladusena käsitletava teavet, s.h Töötamise registrisse kantud isikute arv, väljamakseid saanud isikute arv, töötasude brutosumma, keskmine töötasu. Lepingu sõlmimisega annab töövõtja nõusoleku Maksu- ja Tolliameti poolt Tellijale eelnimetatud teabe esitamiseks;
     2. RMK-l on õigus esitada Maksu- ja Tolliametile Lepingu täitmise kohta kõiki andmeid, mida maksuhaldur vajab Töövõtja poolt makstavate maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimiseks. Lepingu sõlmimisega annab Töövõtja Tellijale nõusoleku Maksu- ja Tolliametile eelnimetatud teabe esitamiseks.
  3. Pakkuja on kohustatud RMK keskkonnanõuete muutumisel nõustuma nende tingimustega ja neid nõudeid täitma.
  4. Pakkuja peab arvestama, et istutustööd tellitakse ja see tuleb teostada valdavalt kevadisel istutusperioodil algusega ligikaudu 15.04., varieeruvusega ligikaudu +/- 2 nädalat, kestusega ligikaudu 6 nädalat, ning väiksemal määral ka sügisesel istutusperioodil septembrikuus kestusega 2-3 nädalat. Juhul, kui Tellija teostab sügisistutust, lepitakse Pakkujaga kokku eraldi sügisistutuse graafik ja lepingu lisa. Istutusperioodide algus- ja lõppajad võivad erineda ilmastikutingimustest tingituna või hankija äranägemisel töökorralduslikel põhjustel.
  5. Istutustööde tasustamine toimub vastavalt hankedokumentides, eelkõige hankelepingus (raamlepingus) ja hinnaraamistikus toodud protseduuridele ja hindadele, aga samuti vastavalt pakkuja poolt RMK hinnaraamistikule pakutud hinnakoefitsiendile. Istutustööde ühe hektari maksumus (koos veoga) 1800 tk avatud juurekavaga kuuse taime istutamisel ettevalmistatud pinnasele (hinnaraamistiku 1,000 tasemel maksumusega 297.00 EUR) ilma käibemaksuta on hankes kasutuses ainult pakkumuste hindamiseks ning ei ole iseseisvalt tegeliku tasu arvestamise ja maksmise aluseks.

## Tagatised

* 1. Pakkumuse esitamisel ja raamlepingu täitmisel on ette nähtud tagatis.
  2. Pakkumuse esitamisel peab pakkuja esitama hankijale RHS § 90 kohase pakkumuse aegse tagatise 80 eurot iga pakkumuses pakutud mahuosa kohta kõikides hankeosades, kas:
     1. vastava summa deponeerimisena hankija arvelduskontole EE881010002021370008 SEB pangas (makse selgitus: „Pakkumuse tagatis riigihankes **254795** [pakkuja nimi] eest“), panga viitenumber 4000004303, või
     2. võlaõigusseaduse §-le 155 vastava krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja tagasivõtmatu ja tingimusteta garantiina pakkuja poolt hankemenetluse käigus kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või osalise hüvitamise tagamiseks. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse tagatise tõendusdokumendist (garantiikirjast) peab nähtuma, et tagatis antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele esitamiseks (võlausaldajaks on Riigimetsa Majandamise Keskus), tagatis on tagasivõtmatu ja tingimusteta ning et garantii andja on kohustatud tegema väljamakse kuni tagatise summa ulatuses Riigimetsa Majandamise Keskuse esimesel nõudel peale seda, kui tagatise esitanud pakkuja võtab oma hankemenetluses esitatud pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.
  3. Rahasumma deponeerimisena esitatud tagatise korral esitab pakkuja makse toimumist tõendava dokumendi elektroonilise koopia koos pakkumusega.
  4. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina esitatud pakkumuse tagatise tõendusdokument (garantiikiri) peab kas:
     1. olema allkirjastatud digitaalselt ja esitatud koos pakkumusega elektrooniliselt eRHR keskkonna kaudu, või
     2. olema allkirjastatud kirjalikult ning esitatud originaaldokumendina hankijale aadressil RMK riigihangete osakond, Rõõmu tee 7, 50705 TARTU, enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist ja elektroonilise koopiana koos pakkumusega eRHR süsteemi kaudu koos kinnitusega, et originaaldokument on hankijale esitatud. Originaaldokument tuleb esitada suletud ümbrikus, mis on tähistatud arusaadavalt. Originaaldokumendi õigeaegse kohalejõudmise riisiko lasub pakkujal.
     3. digitaalselt allkirjastatud garantiikiri peab sisaldama tingimust, mille kohaselt garantii andja aktsepteerib VÕS § 155 lg 4 p 3 kohase garantiist tuleneva kohustuse lõppemise alusena (garantiist tulenevatest õigustest loobumise tahteavaldusena) elektroonilise garantiikirja faili tagastamist selleks garantii andja poolt määratud e-posti aadressile /garantii andja e-postiaadress/, kui sellekohane e-kiri on saadetud hankija töötaja ametialaselt e-posti aadressilt domeeninimega rmk.ee. Digitaalselt allkirjastatud garantiikiri ei tohi sisaldada selle tingimuse kohta garantii andja poolseid täiendusi ega nõuet, et elektroonilise garantiikirja faili tagastamise e-kiri oleks allkirjastatud hankija esindaja poolt.
  5. Tagatis peab olema antud kehtivusega vähemalt riigihankes pakkumuste jõusoleku tähtaja lõpuni.
  6. Hankija kohaldab pakkumuse tagatise realiseerimisel ja tagastamisel RHS § 91.
  7. Hankelepingu (raamlepingu) täitmisel on ette nähtud tagatis. Hankelepingu (raamlepingu) täitmise ajal peab töövõtjal olema tellijale antud hankelepingu täitmise aegne tagatis 500 eurot iga tellitava mahuosa kohta. **Tagatis antakse 2023.a kevadisel istutusperioodil hiljemalt 14 päeva jooksul peale hankelepingu (raamlepingu) sõlmimist ja sügisesel istutusperioodil hiljemalt 01. septembriks.** Tagatise tingimused on sätestatud hankelepingus (raamlepingus). Lepinguaegne tagatis antakse iga istutusperioodi kohta uuesti ja tagastatakse peale tööde nõuetekohast teostamist ja vastuvõtmist või kui hankeosas kirjeldatud tööde tellimise vajadus istutusperioodiks on ära langenud.

## Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja hindamiskriteeriumid

* 1. Pakkuja esitab eRHR süsteemis pakkumuse maksumuse, milleks on Lisa 3 – Hinnapakkumuse vormi täitmisel saadud ühe hektari istutustööde maksumus (koos veoga) 1800 tk avatud juurekavaga kuuse taime istutamisel ettevalmistatud pinnasele (hankemenetluse ajal kehtiva hinnaraamistiku 1,000 tasemel maksumusega 297.00 EUR) ilma käibemaksuta.
  2. Pakkuja esitab lisaks eRHR süsteemis esitatavale pakkumuse maksumusele ka hankedokumentide Lisa 3 – hinnapakkumuse vormi (eelsisestatud andmetega pakkuja poolt täidetav tabel, milles pakkuja täidab kollase taustaga tähistatud lahtrid). Pakkuja esitab sellel vormil ka pakutava hinnakoefitsiendi RMK hinnaraamistikule (Lisa 4). Hinnakoefitsient esitatakse täpsusega 3 kohta peale koma. Väiksema täpsusega esitatud hinnakoefitsiendi puhul loetakse arvu lõpust puuduolevad kümnendkohad nullideks. Suurema täpsusega esitatud hinnakoefitsiendi puhul hankija ümardamist ei teosta, vaid tunnistab pakkumuse hankedokumentidele mittevastavaks ja lükkab tagasi. Lisa 3 – Hinnapakkumuse vormil esitab pakkuja ka tema poolt pakutava mahuosade arvu (vähemalt 1 mahuosa ) täisarvuna (nt 1, 5, 8 jne).
  3. Juhul, kui ühe ja sama pakkumuse istutustööde maksumused Lisa 3 – Hinnapakkumuse vormil ja eRHR süsteemis täidetaval maksumuse vormil erinevad teineteisest, loeb hankija õigeks Lisa 3 – Hinnapakkumuse vormil näidatud maksumuse eeldusel, et Lisa 3 – Hinnapakkumuse vormil ei esine arvutusvigu.

## Pakkumuse saab esitada hankeosade kaupa istutustööde mahuosade kohta alljärgnevalt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hankeosa nr** | **Piirkond** | **Hankeosa nimi** | **Mahuosade ligikaudne kavandatud arv hankeosades  2023. aastal** |
| 1 | Kagu | Ida - Jõgevamaa | 9 |
| 2 | Kagu | Lääne-Jõgevamaa | 11 |
| 3 | Kagu | Kirde - Tartumaa | 9 |
| 4 | Kagu | Lõuna - Tartumaa | 16 |
| 5 | Kagu | Edela - Tartumaa | 7 |
| 6 | Kagu | Lõuna - Põlvamaa | 4 |
| 7 | Kagu | Edela - Põlvamaa | 6 |
| 8 | Kagu | Põhja – Põlvamaa | 14 |
| 9 | Kagu | Lõuna-Valgamaa | 12 |
| 10 | Kagu | Põhja-Valgamaa | 28 |
| 11 | Kagu | Lõuna-Võrumaa | 3 |
| 12 | Kagu | Lääne-Võrumaa | 11 |
| 13 | Kagu | Põhja-Võrumaa | 6 |

## Punktis 6.4. sätestatud istutustööde kavandatud maht ei sisalda võimalikke punktides 4.2.1. ja 4.2.2. ja hankelepingu (raamlepingu) vormis kirjeldatud alustel tehtud lepingute muudatusi istutustööde mahu suurenemise kohta kuni 30 % ulatuses.

## Vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse hankeosade kaupa majandusliku soodsuse alusel: madalaima väärtusega (maksumusega) pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal".

## Edukaks tunnistamisel järjestatakse pakkumused igas hankeosas hindamisel saadud punktide alusel, alustades kõige rohkem punkte saanud pakkumusest kuni hankija poolt määratava istutustööde mahuosade arvu täitumiseni vastavas hankeosas.

## Vastavas hankeosas kahe või enama võrdse punktisummaga pakkumuse korral:

## tunnistatakse need pakkumused samaaegselt ja täies mahus edukaks, kui nendes pakkumustes pakutud istutustööde mahuosade arvud liidetuna ei ületa hankija poolt määratava istutustööde mahuosade arvu täitumiseni jäänud ja edukaks tunnistatavate pakkumustega täitmata istutustööde mahuosade arvu, või;

## juhul, kui nendes pakkumustes pakutud istutustööde mahud liidetuna ületaksid hankija poolt määratava istutustööde mahuosade arvu täitumiseni jäänud ja edukaks tunnistatavate pakkumustega täitmata istutustööde mahuosade arvu, tunnistatakse nendest kahest või enamast pakkumusest esimesena edukaks pakkumus, milles pakutud hinnakoefitsient hankija hinnaraamistikule on kõige väiksem;

## Kui sama hinnakoefitsient on vastavas hankeosas pakutud kahes või enamas pakkumuses ning nende samaaegselt edukaks tunnistamisel ületaksid nendes pakkumustes pakutud istutustööde mahuosade arvud liidetuna hankija poolt määratava istutustööde mahuosade arvu täitumiseni jäänud ja edukaks tunnistatavate pakkumustega täitmata istutustööde mahuosade arvu, selgitatakse edukas pakkumus nende pakkujate vahel liisuheitmise teel. Liisuheitmise koht ja kord teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures.

## Kui peale eelnevalt sätestatu kohaldamist ületataks hinnatava või liisu heitmise teel edukaks osutuva pakkumuse selles pakutud istutustööde mahuosade arvu ulatuses edukaks tunnistamisel hankija poolt määratava istutustööde mahuosade arvu täitumiseni jäänud edukaks tunnistatavate pakkumustega täitmata istutustööde mahuosade arvu vastavas hankeosas, tunnistatakse pakkumus edukaks osaliselt.

* 1. Hankija ei ole kohustatud tunnistama pakkumusi edukaks ega sõlmima lepinguid hankemenetluses pakutavast teenuse hinnast sõltumata, s.o hankija jaoks liiga kõrge hinnaga teenust ei ole hankija kohustatud tellima. Hankija hinnangul on selle hinnaraamistiku koefitsiendi 1,000 tasemel istutusteenuste hind realistlik (teenuse osutamist võimaldav), konkurentsivõimeline ja õiglane.

## Hankija sätestatud tingimused raamlepingu sõlmimisel

* 1. Raamleping sõlmitakse tähtajaga kuni 31.12.2023.a. Hankijal on õigus oma äranägemisel kuni kolme aasta jooksul peale hankelepingu (raamlepingu) sõlmimist viia läbi kordushankeid väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlustena RHS § 49 lg 5 alusel selleks, et tellida samalaadseid metsaistutusteenuseid esialgsetelt töövõtjatelt kooskõlas esialgse hanke tervikliku tööülesandega.
  2. Hankija soovib raamlepingu sõlmida mõistlikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama ja selle digiallkirjastatult hankijale tagasi saatma koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist. Raamlepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumust, vaid sõlmitakse leping eraldi dokumendina.
  3. Hankija piirab ühe pakkujaga sõlmitavate raamlepingute arvu ja ei sõlmi ühe pakkujaga rohkem kui 5 (viis) raamlepingut. Juhul, kui pakkumuste hindamise tulemusena osutuks pakkuja edukaks ja temaga sõlmitaks rohkem kui 5 (viis) raamlepingut, tehakse valik alljärgnevate kriteeriumite alusel:
     1. hankija sõlmib pakkujaga raamlepingud nendes hankeosades ja/või nende istutustööde mahuosade suhtes, millele selle pakkuja poolt pakutud hinnakoefitsiendid on kõige väiksemad (viis madalaimat selle pakkuja poolt pakutud hinnakoefitsienti hinnatavates, s.o vastavateks tunnistatud pakkumustes).
     2. Juhul, kui selle pakkuja poolt on erinevates hankeosades pakutud täpselt sama hinnakoefitsienti, eelistab hankija seda hankeosa (neid hankeosi), milles selle pakkuja poolt sama hinnakoefitsiendiga pakutud istutustööde mahuosade arv on suurem.
     3. Juhul, kui selle pakkuja poolt on ühes ja samas hankeosas, kuid erinevates pakkumustes pakutud täpselt sama hinnakoefitsienti, loetakse sellised ühe pakkuja samas hankeosas esitatud täpselt sama hinnakoefitsiendiga ja edukaks osutuda võivad pakkumused üheks sõlmitavaks raamlepinguks.
     4. Juhul, kui ka pakutud istutustööde mahuosade arv on täpselt sama, heidetakse raamlepingu sõlmimiseks valitava hankeosa või istutustööde mahuosa suhtes liisku. Liisuheitmise koht ja kord teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise juures.
  4. Hankija jätab endale õiguse tellida sarnaseid teenuseid väljaspool raamlepingut vastavalt vajadusele.
  5. Hankija sõlmib ühe raamlepingu ühe ja sama eduka pakkujaga ühe ja sama hankeosa kohta, kui selle pakkuja erinevates pakkumustes sellele hankeosale pakutud hinnakoefitsient on täpselt sama.
  6. Raamlepingu (hankelepingu) projekt on toodud hankedokumentide lisades.

## Märkus selle kohta, millisel juhul Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, s.h hankeosade kaupa eraldi, kui:

* 1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid;
  2. kui avatud hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele;
  3. kui langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt arengukava muutmisest.

## Hankedokumentide loetelu

Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest lisadest:

* 1. Lisa 1 – Raamlepingu (hankelepingu) vorm koos lepingu lisadega
  2. Lisa 2 – Pakkumuses kasutatav vorm (ühispakkujate volikiri ja kinnitus)
  3. Lisa 3 – Hinnapakkumuse vorm
  4. Lisa 4 – Hinnaraamistik