MUUDATUS  NR 1

Objekti nimi: Jõgeva hooldepiirkonna kruusateede säilitusremont.

Kuupäev: 01.11.2022						 Leping nr: 3.2-3/22/604-1

Töövõtja: AS Tariston

Insener: OÜ Viastark; Jaanus Kalberg                                                                                                 Koostatud vastavalt: Inseneri juhis nr 01.

Vastavalt Inseneri juhisele nr 01 on teostatud alljärgnevad tööd:

| Nr. | Tööde nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt K 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna |  |  |  |  |
| 1 | Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste kindlustamisega PK 2,638 | m | 9 | 91,00 | 819,00 |
| 2 | Plastiktruup d=500 mm, koos truubiotste kindlustamisega PK 2,664 | m | 14 | 106,00 | 1 484,00 |
| 3 | Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste kindlustamisega KM 4,364 | m | 12 | 91,00 | 1 092,00 |
|  |  | Kokku ilma käibemaksuta |  |  | 3 395,00 |
|  |  | Käibemaks 20% |  |  | 679,00 |
|  |  | Kokku koos käibemaksuga |  |  | 4 074,00 |

RT14179  sadevete peremaks ära juhtimiseks teekonstruktsioonidelt tuli ehitada lisatruup. RT14179  sadevete paremaks ära juhtimiseks tuli ehitada kaks mahasõidu truupi.                                   Antud teemat on käsitletud töökoosoleku protokollides nr 2 ja nr 6                                                         Käesolev muudatus näeb ette ettenägemata asjaoluna, et  Insener on koostanud Juhised nr 1 . ja Tellija on need kooskõlastanud.

Käesolevate tööde muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 4074,00  eurot koos käibemaksuga vastavalt Töövõtja esitatud kuludokumentidele ja muudatuse maksumuse kalkulatsioonile:

Lisad:

- Inseneri Juhis nr 01.

Ettenähtud summa ettenägematuteks töödeks koos käibemaksuga : 114 909,77.euri

Eelnevalt kooskõlastatud  ettenägematute tööde summa: 0   euri

Tööde Muudatuse maksumus: 4074,00  euri

Kokku kooskõlastatud ettenägematute tööde summa: 4074,00  euri

Ettenähtud summa ettenägematuteks töödeks jääk: 110 835,77 euri

Koostanud: 	Insener Jaanus Kalberg

Kuupäev:	_______________________		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Kinnitanud: 	Tellija	Urmas Ilves

Kuupäev: 	 _______________________ 		Allkiri:/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:  Töövõtja Erki Leedmaa

Kuupäev:	 _______________________ 		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/