Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

info@teed.ee

Väike-Männiku 26

11216, Tallinn

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Teede Tehnokeskus AS (registreerimiskood 10701123, aadress Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn, e-post info@teed.ee) on täitnud nõuetekohaselt 07.02.2022 sõlmitud teenuse osutamise lepingu nr 3.2-3/22/244-1 „riigitee nr 11191 Harku-Rannamõisa km 0,0-5,884 ja riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 9,118-9,54 taastusremondi omanikujärelevalve teostamine“ ehitusperioodi aegsed kohustused.

Lepingu täitmise periood 27.06.2022-06.12.2022.

Teenuse osutamise lepingu lõplik maksumus oli 7 927,01 EUR ilma km-ta.

Ehitustööde lõplik maksumus oli 656 271,38 EUR ilma km-ta.

Asfaltkatet paigaldati kokku 38 986 m2.

Tööd on teostatud lepingu kohaselt korrektselt ja hea tava kohaselt.

Objekti inseneri meeskonna võtmeisikud:

Timo Tsefels – Teede järelevalveinsener ajavahemikul 27.06.2022-06.12.2022

Aivo Kont - abiinsener teedeehituse alal ajavahemikul 27.06.2022-06.12.2022